## Slide 1
Beach Mall
여름 그리고 꿈
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint
팀장 : 한강희
팀원 : 유제욱
이정훈
박대근

## Slide 2
목차
a table of contents
1
2
3
프로젝트 개요
프로젝트 팀 구성 및 역할
프로젝트 수행 절차 및 방법
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint
4
프로젝트 수행 결과
5
자체 평가 의견

## Slide 3
프로젝트 개요
1

## Slide 4
Mind Map

## Slide 5
1
Mind Map
쇼핑몰 웹 사이트
자료수집이 용이
취업 연계성
대중성 있는 주제
주식 분석 사이트
딜리버리 서비스
호텔 예약 서비스
코딩 분석 사이트

## Slide 6
Use Case

## Slide 7
1
Use Case
로그인
회원가입 인원 로그인
아이디 찾기
QnA 게시판
상품 목록
최근 본 상품
인기 순위
추천 상품
회원 가입
비회원들의 가입.

## Slide 8
1
Use Case
상품 목록 장바구니로 넣기
마이 페이지
회원 정보
리뷰하기
장바구니
결제
결제 하기
별점 / 리뷰 하기

## Slide 9
Require statement
1.2

## Slide 10
Require statement_Member

## Slide 11
Require statement_Admin

## Slide 12
1.2
Require statement
추천상품
인기 검색상품
최근 본 상품

## Slide 13
Class Diagram
E.R.D
Sequence
1.3

## Slide 14
Class Diagram

## Slide 15
E. R. D

## Slide 16
Sequence – 상품구매 (클라이언트)

## Slide 17
Sequence – QnA / 리뷰 게시판 (클라이언트)

## Slide 18
Sequence – 교환 및 반품 (클라이언트)

## Slide 19
Sequence – 상품등록 (관리자)

## Slide 20
프로젝트
구성 및 역활
2

## Slide 21
프로젝트
수행 절차 및 방법
3

## Slide 22
일자 | 한강희 | 이정훈 | 유제욱 | 박대근
09월 16일 | 로그인/회원가입 기능구현 팀원별 업무 지시및 확인 | 로그인/회원가입 폼단 구현 | 공지사항 폼단 기능 구현 | QnA게시판 폼단 기능 구현
09월 17일 | 공지사항, Qna 게시판 프론트 구현 | 로그인/회원가입 프로단 구현 | 공지사항 폼단 기능 구현 | QnA게시판 폼단 기능 구현
09월 18일 | 상품/결재 페이지 프론트 구현 | 로그인/회원가입 기능구현 정검 | 상품 리뷰 게시판 폼 기능구현 | 상품 리뷰 게시판 폼단 기능구현
09월 19일 | STEP.1 진행상황 정검 | 상품페이지 폼단 구현 | 상품페이지 폼 구현 | 프론트 페이지 기능구현 지원
09월 20일 | 상품/결재 페이지 프론트 구현 | 상품페이지 폼 구현 | 상품페이지 폼 구현 | 프론트 페이지 기능구현 지원
09월 21일 | 상품 결재 폼단 기능 구현 | 상품 결재 폼단 기능 구현 | 상품 결재 폼단 기능 구현 | 페이지 기능구현 지원
09월 22일 | 상품 결재 폼단 기능 구현 | 상품 결재 폼 기능 구현 | 상품 결재 폼 기능 구현 | 페이지 기능구현 지원
09월 23일 | 상품 결재 기능 점검 | 상품 결재 기능 점검 | 상품 결재 기능 점검 | 페이지 기능구현 지원
프로젝트 수행 절차 및 역할 1주차

## Slide 23
프로젝트 수행 절차 및 역할 2주차
09월 24일 | STEP.2 진행상황 정검 | 찜 기능 구현 | 찜 기능 구현 | 페이지 기능구현 지원
09월 25일 | 반품/취소/환불 프론트 구현 | 찜 기능 구현 | 찜 기능 구현 | 페이지 기능구현 지원
09월 26일 | 상품검색 기능 구현 | 상품검색 기능 구현 | 상품검색 기능 구현 | 페이지 기능구현 지원
09월 27일 | 상품검색 기능 구현 | 상품검색 기능 구현 | 상품검색 기능 구현 | 페이지 기능구현 지원
09월 28일 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 메인/로그인/예약 세부작업 (이미지간격/사이즈)
09월 29일 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 메인/로그인/예약 세부작업 (이미지간격/사이즈)
09월 30일 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 반품/취소/환불 기능 구현 | 메인/로그인/예약 세부작업 (이미지간격/사이즈)
10월 01일 | STEP.4 진행상황 정검 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장
일자 | 한강희 | 이정훈 | 유제욱 | 박대근

## Slide 24
프로젝트 수행 절차 및 역할 3주차
10월 02일 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장
10월 03일 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장 | 상품페이지 확장
10월 04일 | STEP.5 진행상황 정검 최종발표준비 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 최종 파트별 페이지 정검
10월 05일 | 팀원별 업무 진행상황 정검후 작업 재분배 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 최종 파트별 페이지 정검
10월 06일 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트
10월 07일 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트
일자 | 한강희 | 이정훈 | 유제욱 | 박대근

## Slide 25
개발 환경
사용 언어
프레임 워크
라이브러리
서버
버전
프로젝트 수행 절차 및 방법
Eclipse version 4.24.0 / Python 3.8.10 / Django 4.1 / Mysql 8.0.30
D.B

## Slide 26
여름 밤은 생각에 잠기기에 안성맞춤이다.
- 윌러스 스티븐스

## Slide 27
감사합니다